Informaticien/-ne CFC Travail pratique individuel 2026 (TPI).

Candidat No

157443

Modèle de rapport v3.0

Nom du candidat : Lucielle Voeffray

Attention : Dernier délai de remise du rapport durant la réalisation du TPI le 06.06.2025 à 17h00 hormis la présentation (ce texte doit être effacé).

Automatisation sur un cluster Proxmox

### Sommaire

Résumé du rapport du TPI	2

1	Contexte et objectifs du projet	3

1.1	Situation initiale	3

1.2	État désiré	3

1.3	Cahier des charges	3

1.4	Organisation du projet	4

2	Analyse	7

2.1	Objectifs détaillés	7

2.2	Analyse par domaines technologiques	7

2.3	Comparaison et choix	11

2.4	Rentabilité et valeur ajoutée	12

2.5	Analyse de risque	12

2.6	Sécurité de l’information et protection des données	12

3	Conception	13

3.1	Exigences techniques et fonctionnelles	13

3.2	Architecture du système	13

3.3	Plan d’intégration des systèmes	13

3.4	Concept d‘implémentation	13

3.5	Concept de formation	13

3.6	Concept de tests	13

3.7	Moyens nécessaires	13

4	Réalisation	14

4.1	Spécifications détaillées	14

4.2	Design du système	14

4.3	Configuration et mise en oeuvre	14

5	Vérification et tests	15

5.1	Procédure de test	15

5.2	Protocole de test	15

5.3	Signature du protocole de test	15

6	Conclusion et perspectives	16

6.1	Évaluation des objectifs	16

6.2	Améliorations possibles	16

6.3	Auto-évaluation	16

7	Bibliographie: liste des sources et références	17

8	Glossaire	18

9	Signatures	19

10	Annexes	20

# Résumé du rapport du TPI

Le résumé (max. 1 page) contient trois paragraphes : situation de départ (problème, contexte), mise en œuvre (approche choisie) et résultats (solution, bénéfices obtenus). Il contient trois paragraphes : Situation de départ, mise en œuvre, résultats.

Pour plus de détails, veuillez vous référez au Manuel ICT - partie B : Documentation / rapport du TPI - Question 14 - page 81.

# Contexte et objectifs du projet

## Situation initiale

Dans le cadre de la formation dispensée à l’EMF, des environnements virtualisés sont mis à disposition pour les cours et les travaux pratiques. Ces environnements permettent aux apprentis de travailler sur des serveurs et des infrastructures proches des conditions réelles.

L’infrastructure actuelle de l’EMF ne permet pas un déploiement rapide et standardisé de machines virtuelles.

Chaque nouvelle VM nécessite une configuration manuelle (création, réseau, stockage), ce qui augmente le temps de mise en service et le risque d’erreurs de configuration.

De plus, l’absence d’automatisation rend difficile la reproductibilité des environnements et complique la maintenance à long terme et la mise à disposition de serveurs pour les cours.

## État désiré

À quoi doit ressembler la solution finale ?A quoi doit ressembler la solution/le produit fini? Vous pouvez éventuellement illustrer le nouveau processus.

### Description et objectif du projet

Le mandat consiste à mettre en place une infrastructure de virtualisation basée sur Proxmox, répartie sur plusieurs nœuds formant un cluster. Cette infrastructure devra permettre une gestion centralisée et fiable des ressources de virtualisation. Une attention particulière sera portée à la disponibilité et à la cohérence de l’environnement.

L’objectif principal du projet est d’automatiser le déploiement de machines virtuelles (Windows Server) sur ce cluster afin de réduire les interventions manuelles, d’améliorer la reproductibilité des configurations et de limiter les erreurs humaines. Les machines virtuelles déployées devront être directement opérationnelles et configurées selon des standards définis à l’avance. La solution mise en place devra être évolutive.

## Cahier des charges

Objectifs mesurables, exigences techniques/fonctionnelles Cahier des charges détaillé découlant du mandat de projet. Définition exacte et mesurable des objectifs à atteindre.

### Exigences fonctionnelles

| Exigence fonctionnelle | Description | Priorité (Haute, Moyenne, Basse) | Temps estimé (jours) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cluster Proxmox | Mise en place d’un cluster Proxmox avec 3 nœuds | Haute | 2 jours |
| Réseau | Configuration du réseau (management/VM) dans le cluster | Haute | 0.5 jour |
| Stockage | Mise en place d’un stockage utilisable par les VM | Haute | 2 jours |
| Solution d’automatisation | Mise en place d’une solution d’automatisation | Moyenne | 1 jour |
| Modèles | Création d’un modèle de VM pour le déploiement, y compris sysprep | Haute | 1 jour |
| Automatisation | Mise en place des playbooks pour le déploiement de VM | Moyenne | 1.5 jour |
| Test | Tests fonctionnels du cluster et des déploiements | Moyenne | 1 jour |
| Documentation | Un mode d’emploi expliquant le déploiement automatisé et la maintenance du système est à disposition. | Basse | 1 jour |

## Organisation du projet

Méthodologie choisie, rôles des intervenants, gestion de la documentation et du code

### Méthodologie choisie

Pour l’organisation du projet, je vais m’inspirer de la méthodologie HERMES, qui est la méthode de gestion de projet utilisée par l’administration fédérale suisse. Cette méthode permet de structurer un projet en différentes phases, depuis l’analyse jusqu’à la réalisation et la vérification.

Dans le cadre de mon TPI, la méthode sera adaptée à la durée limitée du projet. Je vais donc principalement l’utiliser comme base pour organiser mon travail en plusieurs étapes : analyse de la situation, conception de la solution, réalisation, tests, documentation et conclusion. Cette approche me permettra de garder une structure claire tout au long du projet et de suivre l’avancement de manière régulière.

Cette organisation correspond également aux attentes du rapport TPI, qui demande de présenter la méthodologie choisie, les rôles des participants, la gestion des sauvegardes, la documentation ainsi que la planification initiale et réelle.

### Rôle des intervenants

| Rôle | Personne | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Candidat | Lucielle Anya Alita Ahsoka Voeffray | Réalisation du projet, rédaction de la documentation, tenue du journal de travail et présentation finale. |
| Supérieur professionnel | Blaise Hurtlin | Suivi du projet, validation de certains choix, surveillance du travail et évaluation technique. |
| Experts TPI | Xavier Sudan David Olivier | Suivi officiel du TPI, visites durant le projet, contrôle du déroulement, évaluation du rapport, de la présentation et de l’entretien professionnel. |
| Mandant | EMF | Définition du besoin initial et bénéficiaire de la solution réalisée. |
| Utilisateurs finaux | Enseignants ou personnes responsables de l’infrastructure | Utilisation ou maintenance éventuelle de la solution mise en place. |

Le supérieur professionnel est notamment responsable de l’élaboration du cahier des charges et participe à l’évaluation du travail. Les experts, quant à eux, contrôlent la bonne exécution du processus de qualification du TPI (J. P. Kousz & S. Leiser, 2026).

### Gestion de la documentation et du code

La documentation sera rédigée tout au long du projet, en parallèle de la réalisation des différentes tâches. Chaque étape importante sera documentée pendant ou juste après son exécution afin de garantir une bonne traçabilité du travail effectué. Cette manière de procéder permettra également de faciliter la rédaction du journal de travail et d’éviter de devoir reconstituer les informations à la fin du projet.

Le code, les scripts, les fichiers de configuration ainsi que la documentation seront sauvegardés régulièrement dans mon dépôt Git personnel. En complément, des copies seront également conservées sur plusieurs supports afin de limiter les risques de perte de données : un SSD externe, mon ordinateur portable ainsi que OneDrive.

Je vais également respecter les standards d’entreprise fournis par l’EMF, aussi bien pour la documentation que pour le code et la configuration. Cela inclut notamment la nomenclature des équipements, les conventions de nommage, la structure des scripts et les bonnes pratiques liées à l’infrastructure (EMF-Informatique, 2025).

Cette organisation doit permettre d’assurer une documentation claire, un code versionné, des sauvegardes fiables et une solution conforme aux pratiques de l’entreprise.

# Analyse

## Objectifs détaillés

Objectifs SMART du projet (base de référence).

## Analyse par domaines technologiques

### Gestion de l’authentification

La gestion de l’authentification peut être menée de plusieurs manières. Il est possible de passer via une gestion interne à Proxmox, qui ne nécessite pas d’autre configuration ou de serveurs externe (Proxmox, 2025e). Il est aussi possible de d’installer un serveur LDAP indépendant, d’utiliser Proxmox authentication server, de profiter d’un serveur de login Microsoft Active Directory, que l’EMF a déjà en place via le CiTeL et finalement un serveur OpenID Connect tel que, par exemple, Authetik. (Proxmox, 2025e).

### Stockage rapide et efficace

Les besoins de stockage pour ce cluster sont plutôt spécifiques. Durant les cours de l’EMF, la quantité de données traitée n’est pas très élevée. Le besoin en stockage vient de la quantité de VM à gérer en même temps et donc une grande quantité de fichiers à double. Il serait donc intéressant de se pencher sur une solution qui permet la déduplication des données, afin de grandement diminuer les besoins en stockage du cluster.

Il faut aussi considérer de mettre en place un service de stockage externe au cluster, afin que si une node tombe en panne, ou bien doit passer en maintenance, les données stockées sur la node en question soient encore accessibles. C’est d’ailleurs ce que conseil Proxmox (2025c), ils appellent ça ”shared storage”.

| Description | Plugin type | Level | Shared | Snapshots | Stable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZFS (local) | zfspool | both1 | no | yes | yes |
| Directory | dir | file | no | yes2 | yes |
| BTRFS | btrfs | file | no | yes | TP5 |
| NFS | nfs | file | yes | yes2 | yes |
| CIFS | cifs | file | yes | yes2 | yes |
| Proxmox Backup | pbs | both | yes | n/a | yes |
| CephFS | cephfs | file | yes | yes | yes |
| LVM | lvm | block | no3 | yes4 | yes |
| LVM-thin | lvmthin | block | no | yes | yes |
| iSCSI/kernel | iscsi | block | yes | no | yes |
| iSCSI/libiscsi | iscsidirect | block | yes | no | yes |
| Ceph/RBD | rbd | block | yes | yes | yes |
| ZFS over iSCSI | zfs | block | yes | yes | yes |

La solution iSCSI/kernel est une solution qui a déjà été abordée durant le module 190 à l’EMF, et me semble être abordable. Cependant, je n’ai aucune expérience quant à la mise en place d’un SAN, ce qui risque de ralentir l’avancée du projet.

Il serait aussi possible de partir sur une solution hyperconvergée avec Ceph, qui permet la mise en commun du stockage local aux nodes. Ceci, lié aux servers nutanix fournis par l’EMF ferait un stockage amplement suffisant pour 16 classes en parallèles.

Pour se faire une idée, voici un schéma gracieusement emprunté à Josh Noll (2024):

On y voit que les trois serveurs partagent leurs disques durs dans une pool Ceph, ce qui permet au cluster proxmox d’accéder au stockage sans avoir à gérer ce qui est stocké où.

#### Stockage rapide

Un avantage de la solution Ceph ou autre stockage externe/hyperconvergé, est l’utilisation d’un VLAN de stockage. Les nodes Nutanix sont équipées d’interfaces fibres qui pourraient être utilisées sur le VLAN de stockage externe fourni par l’EMF. Avec des transferts à la vitesse de la fibre optique optimiserait grandement le transfert de données entre nodes de stockage.

### Image disque de serveurs Windows avec tous les prérequis installés

L’EMF souhaiterait pouvoir mettre en place des serveurs Windows avec des fonctionnalités préinstallées.

Proxmox permet la gestion d’images disque qui vont servir de modèle pour créer d’autres disques. C’est d’ailleurs comme ça que Proxmox (2025d) les appelle. Il suffira donc de créer une machine Windows server 202* et effectuer un sysprep dessus afin de préparer le disque à être cloné.

### Réseau sécurisé

Afin d’avoir un réseau sécurisé, il est demandé par l’EMF que ledit réseau soit ségmenté, à minima entre VMs et Managment. Je propose d’ajouter une autre séparation pour le stockage, permettant donc de profiter d’une meilleure bande passante.

Proxmox fournit nativement une gestion OS des VLANs (Proxmox, 2025a), permettant donc de connecter chaque node du cluster a un port Trunk du switch fourni par l’EMF.

En plus de cela, le firewall intégré de Proxmox permettra d’ajouter des règles, afin d’empêcher l’accès aux VMs et interfaces de management aux réseaux de stockage et de VMs.

### Backup et restauration des données

La sauvegarde des données et leurs restaurations en cas de perte de données doit être discutée avec les clients. Il existe plusieurs manières de procéder, cependant, Proxmox met en place une solution de backups eux-même que je pense être la meilleure solution si d’aventure il faudrait penser à sauvegarder les données (Proxmox, 2025b) .

Je ne pense cependant pas qu’il soit nécessaire de faire des grosses sauvegardes de ces VMs étant donné qu’elles doivent exister au maximum 5 semaines.

### Outils d’automatisation

#### Terraform

Terraform est un outil de d’infrastructure sous forme de code. Il permet de rapidement déployer des machines virtuelles et conteneurs sur des plateformes de cloud, ou alors sur du matériel “on-premise”. Cet outil peut gérer toutes les étapes de la virtualisation d’une machine.

Cependant, Hashicorp mentionne bien les limites de leur programme :

“Configuration management tools install and manage software on a machine that already exists. Terraform is not a configuration management tool, and it allows existing tooling to focus on their strengths: bootstrapping and initializing resources.”

Hashicorp

Comme mentionné par Hashicorp, l’installation post-création de VM n’est pas leur domaine d’application.

Sur le site internet de Terraform, Hashicorp met en avant l’exact Use-Case de l’école des métiers, qui rencontre le besoin de permettre à des enseignants de différentes classes de créer leurs VMs de manière automatisée et respectant les standards d’entreprise.

At a large organization, your centralized operations team may get many repetitive infrastructure requests. You can use Terraform to build a "self-serve" infrastructure model that lets product teams manage their own infrastructure independently. You can create and use Terraform modules that codify the standards for deploying and managing services in your organization, allowing teams to efficiently deploy services in compliance with your organization’s practices. HCP Terraform can also integrate with ticketing systems like ServiceNow to automatically generate new infrastructure requests.

(Hashicorp, n.d.)

Bien évidemment je n’oserais prétendre que les enseignants de l’EMF ne sont pas capables de créer leurs propres machines virtuelles. Cependant, ce n’est pas simple de créer manuellement 20-40 VMs sans prendre le risque de commettre une erreur lors de la création. C’est pourquoi Terraform est indiqué pour ce projet.

Hashicorp ne propose pas de provider natif pour Proxmox. Il faudrait donc se reposer sur des providers communautaires, qui sont possiblement un risque de sécurité.

Il existe deux principaux providers, bgp/terraform-provider-proxmox (bpg & 153 contributeurs, 2019) ainsi que Telmate/proxmox-api-go (Telmate & 108 contributeurs, 2017). Les deux compatibles avec Proxmox 9.X, cependant, Telmate ne met pas en place la nouvelle API haute disponibilité de Proxmox, ce qui fait pencher la balance vers bgp, d’autant plus que ce dernier permet nettement plus de gestion des réseaux et sous-réseaux. Il sera donc encore plus simple de gérer les machines.

#### Ansible

Ansible, quant à lui, est un outil d’installation et de gestion d’OS déjà installés. On se retrouve donc aussi droit dans le thème, étant donné que l’on cherche à ajouter des VMs à un OS pré-existant (Red Hat - Inc, 2022). Les deux premières phrases de la documentation officielle résument de manière efficace les enjeux de Ansible :

Ansible is an IT automation tool. It can configure systems, deploy software, and orchestrate more advanced IT tasks such as continuous deployments or zero downtime rolling updates.

Red Hat - Inc (2022)

Selon Josh Noll (2024), il y a une module Ansible qui permet de gréer tout ça avec Ansible de manière plutôt simple.

Un des grands avantages de Ansible est le YAML, un langage de configuration très simple à lire, bien que possiblement vite ennuyeux à mettre en page. Cependant, ceci est facilement contournable à l’aide de programmes de mise en page automatisés.

Un élément négatif remarqué par Josh Noll (2024), concerne le parallélisme. Suivant le playbook en question, quand plusieurs processus tentent de lire un template en même temps, un seul y a accès, les autres finissent en time-out. Ce n’est pas difficile à prendre en compte, mais il faut y penser. Un autre problème rencontré par Josh Noll (2024) est l’impossibilité, en tout cas en 2024, de modifier le hardware d’une VM venant d’un template. Il semblerait qu’il existe déjà une solution pour ce problème (Jurka007, 2023).

## Comparaison et choix

Tableau/matrice de comparaison par domaine (critères : coût, performance, évolutivité, simplicité, sécurité)

Justification du choix retenu pour chaque domaine

Pourquoi cette variante plutôt qu’une autre ? Matrice d’évaluation avec pondération et justification.

### Gestion de l’authentification

La gestion des utilisateurs du cluster de l’EMF devra donc être discutée avec le client, mon avis personnel étant de mettre en place la version interne à Proxmox via PVE. Cet avis est basé sur le temps de mise en place nécessaire, sachant que le lien avec un server LDAP externe m’est inconnu, et qu’il ne me sera sûrement pas permis d’utiliser celui de production.

### Stockage rapide et efficace

Afin de ne pas surcharger le projet avec des technologies sur lesquelles je n’ai pas de maîtrise, je pense partir sur l’utilisation de 3 nodes nutanix. Ces nodes ont un stockage qui permettrait de mettre en place deux VMs Windows Server 2025 avec un stockage de 40GB chacune pour 6 classes en parallèle par nodes.

Cette décision, en plus de diminuer les risques dûs au manque de connaissance des SAN NetApp, permet aussi de diminuer les couts en électricités et en maintenance des systèmes. En effet, avec moins d’appareils en fonctionnement, les dépenses seront amoindries aussi. En plus de cela, le rack fourni par l’EMF contient une node Nutanix en plus, permettant une évolutivité rapide et facile en cas de besoin. Il suffira de suivre cette documentation pour l’ajout d’une node Proxmox au cluster, permettant d’ajouter environ 10TB de stockage et 500GB de mémoire.

### Images disque de serveurs Windows avec prérequis installés

L’EMF souhaiterait pouvoir mettre en place des serveurs Windows avec des fonctionnalités préinstallées.

Proxmox permet la gestion d’images disque qui vont servir de modèle pour créer d’autres disques. C’est d’ailleurs comme ça que Proxmox (2025d) les appelle. Il suffira donc de créer une machine Windows server 202* et effectuer un sysprep dessus afin de préparer le disque à être cloné.

### Réseau et sécurité

Afin de simplifier le câblage dans le rack, je propose de se pencher sur une gestion des VLANs de manière informatique. Seule exception à cette règle, afin de profiter de la rapidité de la fibre optique, sera le VLAN de stockage, aura son propre câblage.

### Outils d’automatisation

Ansible et Terraform sont tous les deux des outils d’automatisation adaptés à ce projet, comme vu au point Outils d’automatisation.

Cependant, mon choix se pose grâce à des critères qui ne sont pas d’ordre technologiques, mais d’ordre organisationnels. Effectivement, la lisibilité du YAML permet une meilleure compréhension de la codebase, alors que le JSON like de Terraform rend ma lecture bien plus compliquée.

Je vais donc partir sur des playbooks Ansible.

## Rentabilité et valeur ajoutée

Bénéfices attendus : financiers, gain de temps, fiabilité, sécurité, évolutivitéQuelle est l’utilité économique du projet?

### Gain de temps

## Analyse de risque

Identifier les risques par domaine (p. ex. dépendance fournisseur, coût licence, complexité)Quels risques sont engendrés en cas de non réalisation du projet? Que se passe-t-il en cas d’échec du projet ? Quels sont les risques les plus importants du projet ?

## Sécurité de l’information et protection des données

Conformité nLPD, mesures techniques et organisationnelles

# Conception

## Exigences techniques et fonctionnelles

## Architecture du système

## Plan d’intégration des systèmes

Comment le système s’intègre dans l’existant

## Concept d‘implémentation

Phases, étapes clés

## Concept de formation

Manuel, tutoriel, présentation, etc.

## Concept de tests

Méthodes : blackbox, whitebox, tests unitaires, hardening, performance, failover, etc.

## Moyens nécessaires

Matériel, logiciels, licences, ressources Conseil: D’autres chapitres peuvent s’ajouter à cette partie en fonction du projet.

# Réalisation

## Spécifications détaillées

Détails techniques, scripts, configurations

## Design du système

Diagrammes, captures, choix technologiques

## Configuration et mise en oeuvre

Installation, paramétrage, automatisation Conseil: D’autres chapitres peuvent s’ajouter à cette partie en fonction du projet.

# Vérification et tests

## Procédure de test

Qui teste quoi, comment, avec quels outils

## Protocole de test

| Nr. | Objet testé | Description du test | Résultat attendu | Résultat obtenu | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  |  |  |  |

## Signature du protocole de test

| Date | Nom | Signature |
| --- | --- | --- |

# Conclusion et perspectives

## Évaluation des objectifs

Atteints ou non, pourquoi

## Améliorations possibles

Techniques, organisationnelles, futures évolutions Y a-t-il des améliorations possibles (nouvelles fonctionnalités, amélioration et/ou modification du design, modification du support de données…) ?

## Auto-évaluation

Réflexion personnelle guidée : réussite, difficultés, apprentissages Quels sont mes sentiments vis-à-vis du travail effectué. Enoncé des facteurs qui expliquent le succès ou l’échec de la réalisation des objectifs du projet.

# Bibliographie: liste des sources et références

Bibliographie, références techniques, sites officiels, documentations

# Glossaire trier par ordre alphabetique

| Terme | Signification |
| --- | --- |

# Signatures

Je soussigné déclare que les informations contenues dans ce rapport de travail pratique individuel rendu ce jour le XX.XX.20XX dans le cadre de la procédure de qualification de mon CFC d’informaticien/-ne, ne sont pas plagiées. Toutes les informations de sources extérieures ainsi que les informations fournies par des tiers durant le déroulement du travail sont consignées.

L’apprenti/-e doit signer la documentation avant la remise afin de témoigner de la justesse des informations qui y figurent.

| Date | Nom | Signature |
| --- | --- | --- |

# Annexes

Code imprimé, protocole de séances, etc.: spécifier complètement et annexer à la documentation.

Listings de scripts et programmes. Le travail fourni par la candidate ou le candidat doit être entièrement documenté. Omettre le code généré automatiquement s’il n’est pas nécessaire à la compréhension.

Dans le cas où des manuels ont été créés, vous pouvez les ajouter ici en tant qu’annexe.

Haupttitel

Haupttitel